**АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от «20 » ноября 2024 года. № 80**

## Об утверждении Порядка

## осуществления бюджетных инвестиций

## в форме капитальных вложений в

## объекты муниципальной собственности,

##  а также принятия решений о подготовке

## и реализации бюджетных инвестиций

## в указанные объекты.

 В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

руководствуясь Уставом Марковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, а также принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путём размещения на официальном сайте Марковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Марковского

сельского поселения В. Ф. Осадченко

 Приложение к

 Постановлению администрации

Марковского сельского поселения

Каменского муниципального района

Воронежской области

№ 80 от 20.11.2024 г.

## Порядок

**осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, а также принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты.**

* 1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
		1. Настоящий Порядок устанавливает:
			1. порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счёт средств бюджета Марковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области в объекты капитального строительства муниципальной собственности или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Администрации Марковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области( далее муниципальное образование) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности муниципального образования ;
			2. порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования за счёт средств бюджета Марковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области(далее - бюджетные инвестиции), в том числе условия передачи органами местного самоуправления муниципальным бюджетным учреждениям или муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям (далее - организации) полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования муниципальных контрактов от лица указанных органов, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий;
		2. Под бюджетными инвестициями понимают бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счёт средств бюджета муниципального образования стоимости муниципального имущества.
		3. Муниципальный заказчик - орган местного самоуправления (администрация сельского поселения), действующий от имени муниципального образования, - уполномоченный принимать бюджетные обязательства в соответствия с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющий закупки.
		4. Бюджетные инвестиции предоставляются на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, включённые в соответствии с установленным администрацией муниципального образования порядком в муниципальные программы, в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период на соответствующие цели.
		5. Созданные или приобретённые в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих организаций, или увеличением уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны муниципального образования.
		6. Осуществление бюджетных инвестиций за счёт средств бюджета муниципального

образования в объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества, которые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собственности, не допускается.

* + 1. Бюджетные инвестиции могут осуществляться на условиях софинансирования капитальных вложений за счёт средств федерального и регионального бюджетов.
		2. Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования, установленный разделом 2 настоящего Порядка, не распространяется на предоставление бюджетных инвестиций в целях проведения аварийно-восстановительных работ, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

# ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

* + 1. Инициатором подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций выступает главный распорядитель бюджетных средств муниципального образования, наделённый в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее - главный распорядитель).
		2. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учётом:
* основных направлений развития, обозначенных в документах стратегического планирования муниципального образования;
* поручений главы муниципального образования и органов государственной власти Республики Бурятия.
	+ 1. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций подготавливается главным распорядителем в форме проекта постановления администрации муниципального образования.
		2. Проектом решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества.
		3. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:
			1. наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (проекта бюджетных инвестиций - в случае отсутствия утверждённой проектной документации на дату подготовки проекта решения) либо наименование объекта недвижимого имущества согласно проекту бюджетных инвестиций;
			2. настоящее либо планируемое местонахождение объекта;
			3. направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);
			4. наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика;
			5. параметры, непосредственно характеризующие объект капитального строительства (объект недвижимого имущества);
			6. срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта;
			7. параметры стоимости и финансового обеспечения объекта:
				- сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утверждённой проектной документации) или предполагаемая стоимость объекта капитального строительства, либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, определяемая на основании независимой оценки, согласно проекту бюджетных инвестиций с выделением объёма бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально- бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
				- распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утверждённой проектной документации) или предполагаемой стоимости объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации проекта бюджетных инвестиций с выделением объёма бюджетных инвестиций на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
				- общий объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию проекта по источникам финансового обеспечения и распределение общего объёма предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации проекта с выделением объёма бюджетных инвестиций по источникам финансового обеспечения;
			8. наличие выделенного для целей строительства земельного участка, наличие/отсутствие инженерных коммуникаций, примерная стоимость оснащения земельного участка инженерными коммуникациями в случае их отсутствия (либо в случае отсутствия возможности осуществить расчёт - указать причины).
		4. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций указывается объем средств бюджета, необходимых соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.
		5. Главный распорядитель направляет согласованный с ответственным исполнителем муниципальной программы, в рамках которой планируется осуществлять бюджетные инвестиции, проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций с пояснительной запиской, включающей обоснование необходимости реализации проекта и основные финансово-экономические параметры проекта, на согласование в Совет народных депутатов Марковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области.
		6. Главный распорядитель одновременно с проектом решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций представляет:
			1. расчёт предполагаемого объёма эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и источники их финансового обеспечения с представлением материалов, обосновывающих указанные расчёты (либо в случае отсутствия возможности осуществить расчёт - указать причины);
			2. пояснительную записку с обоснованием необходимости осуществления бюджетных инвестиций (характеристика проблемного вопроса, решаемого с помощью осуществления бюджетных инвестиций, актуальность и практическая значимость реализации бюджетных инвестиций для поселения).
		7. Внесение изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком для его принятия.

# ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

* + 1. Осуществление бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации Марковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области, принятыми в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.
		2. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации на основании муниципальных контрактов, заключённых в целях строительства (реконструкции) и (или) приобретения объектов:
			1. муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств бюджета муниципального образования;
		3. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых муниципальному заказчику как получателю средств бюджета, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, на срок, превышающий срок действия утверждённых ему лимитов бюджетных обязательств.
		4. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном финансовым органом Марковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области для исполнения бюджета Марковского сельского поселения, и отражаются на лицевых счетах, открываемых в финансовом органе Марковского сельского поселения Каменского муниципального района Воронежской области в установленном им порядке.
		5. Контроль целевого, эффективного использования бюджетных инвестиций осуществляется муниципальным заказчиком и органом муниципального финансового контроля в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и заключенными соглашениями.